广西交通职业技术学院昆仑校区二期建设PPP项目咨询服务采购文件

一、PPP项目咨询服务采购需求表

（一）项目概况

广西交通职业技术学院昆仑校区二期建设规划用地总面积约2700亩，其中计划新征土地1600亩左右，按照3万人在校生规模进行规划建设。根据当前学院实际情况，结合昆仑校区周边土地权属性质，近期拟采用PPP模式投资16.5亿元，新征土地1000亩以上，用3年左右时间，一次性建成校舍建筑面积36.3万平米。

（二）采购内容：

| 一、项目要求及内容需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 名称 | 数量 | 内容需求 |
| 1 | 对本PPP项目开展调查、收集资料 | 1项 | 1、开展调查，全面收集本项目相关资料（含现场原始影像资料）和基础数据，编制本项目初步实施方案。 2、时间节点要求：合同签订后，3个工作日内。 |
| 2 | 分析本PPP项目财务、法务条件及技术方案，提出交易边界条件 | 1项 | 1、就采购阶段中所涉及的财务、商务、法务及技术问题，自行组织团队提出交易边界条件建议，协助甲方确定重要的项目交易边界条件。 2、时间节点要求：一些工作在开展项目前期工作的同时同步进行，所有工作在签订合同后50个日历天内完成，具体由成交人提出工作计划。 |
| 3 | 完成本PPP项目的论证 | 1项 | 1、进行项目物有所值评价和财政可承受能力论证，并配合采购人通过自治区财政部门的相关评价、论证并获得批准。 2、时间节点要求：一些工作在开展项目前期工作的同时同步进行，所有工作在签订合同后50个日历天内完成，具体由成交人提出工作计划。 |
| 4 | 编制本PPP项目《实施方案》并报政府审批 | 1项 | 1、根据最新PPP政策文件，起草、编制和修订本PPP项目的《实施方案》（含合同及其他重要公告、文件），方案须报政府审批。 2、时间节点要求：一些工作在开展项目前期工作的同时同步进行，所有工作在签订合同后50个日历天内完成，具体由成交人提出工作计划。 |
| 5 | 协助采购人编制采购文件 | 1项 | 1、根据经政府批准的本PPP项目《实施方案》，协助编制和修订《采购文件》。 2、时间节点要求：一些工作在开展项目前期工作的同时同步进行，所有工作在签订合同后60个日历天内完成，具体由成交人提出工作计划。 |
| 6 | 按采购人要求，完成对社会投资方的采购 | 1项 | 1、按采购人要求，完成对社会资本方的采购，协助采购人与社会资本合作方就PPP项目协议进行沟通、谈判。 2、时间节点要求：一些工作在开展项目前期工作的同时同步进行，所有工作在签订合同后80个日历天内完成，具体由成交人提出工作计划。 |
| 7 | 协助完成本PPP项目合同签署及其它工作 | 1项 | 1、根据评标结果，协助采购人完善PPP合同、项目公司合资协议及公司章程等文本，协助采购人完成项目合同签署等一系列工作。 2、对项目实施监管工作提出建议方案。 3、时间节点要求：视甲方实际工作进度而定。 |

（三）付款方式：

咨询服务费：采购人在签订咨询服务合同后7个工作日内支付30%的预付款给成交人；提交1-4项服务成果支付至合同款的90%，提交5-7项服务成果且本PPP项目社会投资人采购结果公示后经采购人确认后支付至合同款的100%。

（四）采购模式：

分散采购

（五）完成时间及地点：

1、服务期要求：合同签订后7个工作日内完成PPP项目初步实施方案，其余按上表内容需求完成。

2、方案交付地点：广西南宁市兴宁区三塘镇昆仑大道1258号

3、成果要求： 能通过政府主管部门的审批

（六）资料收集方式

自行收集整理编制

（七）投标控制价

人民币：49.8万元

二、评分办法

招标采用百分制综合评分，计分办法（按四舍五入取至百分位）确定中标单位，对未中标人，招标方将不作任何解释，投标文件不退回。

（一）价格分………………………………………………10分

采用低价优先法计算，即满足要求且最后评标报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

基准价

报价得分= ------------------ ×10分

最后评标报价

（二）技术分………………………………………………30分

1.咨询工作计划方案（满分6分）

（1）总体工作方案较为思路清晰、全面，有需求分析得4分；

（2）总体设计框架方案编写较为完整详细，设计时间节点基本实现本PPP项目的年度采购目标。总体工作方案思路较为清晰、全面的得5分；

（3）总体设计框架方案大纲编写完整详细，符合规范，设计思路清晰。设计框架、需求分析符合项目所在地实际情况，设计时间节点能实现本PPP项目的年度采购目标，能提供高效优质的本项目系统服务；总体方案设计能够充分满足采购需求，并能与采购单位实现按效付费方式得6分。

2.本PPP项目选择社会投资人的基本实施方案(满分6分）

（1）基本满足要求的得4分；

（2）内容基本完整，基本符合项目所在地实际情况，具有可操作性得5分；

（3）内容全面完整，科学合理，符合项目所在地实际情况，设计时间节点按时完成采购目标，可操作性强得6分。

3.对实施本PPP项目工作的难点、重点分析及建议（满分6分）

（1）基本满足要求的得4分；

（2）内容分析较透彻、合理，建议具有可操作性得5分；

（3）内容分析针对本项目特点透彻、全面、科学合理，可操作性强得6分。

4.项目咨询服务工作保障措施（满分6分）

（1）项目组织机构和技术力量一般，保障措施一般的得4分；

（2）有配套的项目组织机构和拥有一定的技术力量，咨询服务工作保障措施可操作得5分；

（3）有配套的项目组织机构和强大的技术力量，咨询服务工作保障措施完善到位，工作效率高的得6分。

5.服务期承诺（满分6分）

（1）承诺能在规定的时间完成本PPP项目服务的内容和做出相应服务响应的得3分。

（2）承诺能在规定时间内完成本PPP项目服务的内容，配备项目主要组成员能常驻驻地服务的得4分。

（3）承诺能在规定时间内完成本PPP项目服务的内容，配备项目主要组成员能常驻驻地服务，承诺2小时内响应的得6分。

（三）商务分………………………………………………60分

1.企业业绩（此项满分30分）

（1）竞标人在考核期内（以咨询服务合同签订时间为准），竞标人独立承接过教育类PPP咨询服务项目业绩的，每个业绩得1分，满分5分。

（以上PPP业绩需提供咨询合同复印件或中标通知书复印件加盖公章。考核期指2015年1月1日起至提交竞标文件截止日止，以下相同。)

（2）独立完成的PPP咨询项目已入选财政部公布的PPP国家级示范项目名单，每个业绩得1分，最多得25分。【业绩需提供网页截图，咨询服务合同复印件（封面、签字盖章页）或业主单位书面证明；且竞标人须对项目业绩做相应说明（包括但不限于项目规模等）】

备注：以上（1）和（2）业绩中，同一份证明文件和一份合同算计一个业绩。

2.人员配备（满分22分）

（1）人员业绩（满分2分）：拟投入本项目负责人具有注册咨询工程师执业资格证的得1分，具有高级工程师职称的得1分，满分2分；（提供证书复印件加盖公章）。

（2）供应商具有国家发改委PPP专家库成员或财政部PPP专家库成员的，每位得2分，本项最高得18分。（提供网页截图加盖公章）。

（3）项目组成员配置（满分2分）：项目组成员构成具备财务管理、金融、法律、建筑工程、工程咨询、工程造价等领域，每有一个领域得0.5分，满分2分。需提供学历或学位或职称证书或执业资格证书（提供证书复印件加盖公章）。

3.项目组织机构完善（满分3分）

供应商同时具备有效的质量体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的得3分；（提供证书复印件加盖公章）。

4.企业实力（满分5分）

供应商获得PPP甲级专项资信评价的，得5分，其他情形不得分。（提供证书复印件加盖公章）。

（四）总得分＝（一）＋（二）＋（三）

（五）成交标准：经评审小组评定最终报价明显低于成本报价，可能会导致项目无法正常进行的，可以要求供应商提供相关证明材料，若无法提供则为无效报价。评审小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐3名成交候选供应商。采购单位应当确定评审小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。