# 2022-2024年度学校工程审计服务机构合作协议

甲方(遴选人):广西交通职业技术学院

乙方(中选供应商):

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律，按照遴选公告约定的事项以及协议乙方的响应文件及其承诺，协议甲乙双方签订合作协议。

第一条 项目基本信息

1.项目名称:2022-2024年度学校工程审计服务采购

2.项目编号:

3.合作协议期限：自本协议签订之日起2年。

第二条 合作协议信息

1.服务内容、服务标准、评审服务费费率及结算方法

1.1 服务内容:

参与审核项目工程概(预)算、工程量清单和招标控制价、变更签证预算、竣工工程结算等审核工作。

1.2 服务标准:

(1)严格遵守国家的法律、法规和有关规章制度，严格遵守行为准则和职业道德，按现行的财政投资项目评审操作规程及质量控制办法规定的执行。

(2)严格按照现行的工程造价管理办法、工程结算编审规程等文件要求进行评审工作，依照相关依据发表专业意见出具成果文件，并对成果的真实性、完整性、准确性负责。

(3)评审人员在项目评审工程中，应该恪守客观公正、实事求是的原则，确保评审工作的真实完整和准确，保证评审质量。

(4)评审报告编制标准

评审内容完整、数据准确、依据充分，评审结论定性客观、定量准确、依据充分，核增核减原因定性准确、条理清晰，披露评审问题有理有据、分析透彻，提出评审建议措施具体、针对性强。

(5)项目办结时间要求：

项目评审实行限时办结制度，成交供应商与甲方签订项目合同后，应严格遵守项目评审时限要求，合理安排人员在合同规定的时间内完成项目工作，并向甲方提交合同规定质量数量的成果文件及电子文档，且提交的成果文件必须已完成内部审核程序：

①工程预算、变更签证预算、工程量清单和招标控制价审核时限： 10 万元以下的， 2 个工作日；10 万元（含 10 万元）至 200 万元的， 3-5 个工作日；200 万元（含 200 万元）至 2000 万元的， 5-10 个工作日； 2000 万元（含 2000 万元）至 1 亿元的， 10-20 个工作日； 1 亿元（含 1 亿元）以上的， 30 个工作日。

②概算审核时限：1000 万元以下，3个工作日；1000 万元及以上的概算，5 个工作日。

③结算时限按照关于印发《建设工程价款结算暂行办法》的通知（财建[2004]369号）执行。

1.3 评审服务费标准及结算方法

1.工程概（预）算、工程量清单和招标控制价和变更签证预算等审核项目，按评审任务送审金额分档，按以下费率结算评审服务费用： 评审任务送审金额分档; 1000万元以下; 1000万元-5000万元（含）; 5000万元-2亿元（含）; 2亿元-5亿元（含）. 基本费率（‰）; 1.87; 1.20; 1.04; 0.70. 2.工程结算审核项目，按竣工结算送审金额分档，按以下费率结算评审服务费用： 竣工结算送审金额分; 1000万元以下; 1000万元-5000万元（含）; 5000万元-2亿元（含）; 2亿元-5亿元（含）. 基本费率（‰）; 1.80; 1.00; 0.75; 0.48. 效益费（%）; 3.90; 3.25; 3.25; 2.60. 3.结算方法： （1）基本费按差额定率分档累进方法计算；基本费按评审任务送审金额乘以上述对应费率再乘以（1-中标优惠率）计算； （2）效益费费率按上表竣工结算送审金额相对应的费率计算；效益费按结算净核减值乘以上述对应费率再乘以（1-中标优惠率）计算； （3）只有竣工结算审核服务费按基本费+效益费计算； 其余均按基本费计算； （4）如按（1）-（3）计算得出的评审服务费少于 1800 元的，按 1800 元计。

- 中标优惠率：  %

- 3.合同金额： 以实际结算金额为准

4.履行合同的地域范围:广西交通职业技术学院校内。

第三条 资金支付方式、时间、条件

1.本项目无预付款。服务费每半年由乙方申请支付。乙方在完成相应评审工作后根据评审服务费标准及结算方法填写《项目委托评审费支付申请表》加盖公章后报送甲方审核签认，由甲方直接向乙方支付。双方账户信息如下。

甲方名称:广西交通职业技术学院

国税纳税人识别号:

户名:

开户行:

帐号:

地址:

联系电话:

乙方名称:

国税纳税人识别号:

户名:

开户行:

帐号:

地址:

联系电话:

2.评审服务费调整

(1)如所审核项目需要送财政投资评审中心评审，乙方审核成果与财政投资评审中心评审结果误差不超过3%，甲方全额支付评审服务费。当3%＜审定造价误差≤5%时，甲方支付90%评审服务费；当总误差超出5%范围，甲方仅支付评审服务费的80%。

(2)如所审核项目需进行清标工作，供应商应积极配合，供应商审核成果与清标结果误差不超过3%，甲方全额支付评审服务费。当3%＜审定造价误差≤5%时，甲方支付90%评审服务费；当总误差超出5%范围，甲方仅支付评审服务费的80%。

3.履约保证金

无。

第四条 甲方权利和义务

1.甲方有权按照遴选公告以及本合作协议等文件对乙方履约行为进行监督和检查。如发现乙方违反遴选公告以及本合作协议的有关规定和承诺，甲方有权暂停或解除乙方的合作协议。

2.甲方有权要求乙方按时、按质、按量、按计划与合作协议约定完成评审项目，并有权对乙方工作情况进行监督。如发现乙方与项目有关人员有意串通增大工程量或弄虚作假增加评审金额的，经查实甲方有权解除合作协议。

3.根据项目进度，甲方有权及时对乙方提交的方案提出修改意见，并要求乙方按修改意见完成服务工作。

4.甲方有权对乙方配备的人员进行管理、考核、检查，并有权要求乙方更换不合格的工作人员。

5.按协议要求及时向乙方支付服务费用。

第五条 乙方权利和义务

1.乙方提供的产品或服务应符合国家标准、遴选公告中要求及相应承诺的标准。

2.乙方应接受并配合甲方的评价及反馈机制，严格履行服务承诺。

3.严格履行合作协议(含遴选公告、响应文件等)约定和承诺的服务内容和质量标准，保证甲方项目的相关工作质量和进度。

4. 乙方项目责人及服务团队成员须与响应文件保持一致。合同存续期内，未经甲方书面要求或同意，项目负责人及服务团队成员不应调整。如确实需要调整，补充或更换优于或等同于响应文件所承诺资质的评审人员，并须取得甲方同意。

5.乙方根据本合作协议约定向甲方提供的报告、资料、文件等内容及服务成果后，甲方即对上述内容享有充分、完整和排他的著作权和知识产权。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方提供上述报告、资料文件等内容及服务成果。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6.乙方评审人员应履行保密义务。如乙方因违反本条约定给甲方造成损失的，乙方应当承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

7.乙方应履行回避义务。乙方以及乙方评审人员如存在可能影响本合作协议所安排项目评审公正性的情形，应主动告知甲方，并终止本合同或更换存在利益关联的评审人员。如果乙方与所评审项目(或该项目的送审单位)存在利益关联，应主动告知甲方并终止本合同；如果所安排评审人员与所评审项目(或该项目的送审单位)存在利益关联，应主动告知甲方并更换评审人员。

8.按照合同约定收取服务费，当甲方出现无故拖欠费用时，乙方有权采取适当方式进行催缴，若甲方仍未支付费用，乙方有权停止工作。

9.有义务妥善保管甲方提供的资料，并在审核工作完成后，完整交回甲方。

第六条 违约责任

1.若因乙方原因而未能履行协议或未达到协议约定的要求，甲方有权书面督促乙方履行协议，乙方应在收到甲方书面通知之日起七日内给予书面答复并进行整改；如乙方在上述时间未答复，或无故拖延履行协议，或经整改后仍未达到甲方要求，甲方有权书面通知乙方解除服务协议，且无需支付协议解除后的协议后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

2.乙方未得到甲方同意，擅自更换项目负责人及服务团队成员时，甲方有权书面通知乙方解除服务协议，且无需支付协议解除后的协议后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

3.乙方或乙方人员违反保密义务时，甲方有权书面通知乙方解除合作协议，且无需支付协议解除后的协议后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有咨询费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4.乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

5.乙方出现 1 次损坏审核资料的，给予警告一次；出现 2 次损坏审核资料或 1次丢失审核资料，终止协议，并按情节轻重究其责任。

6.因甲方无故延期接收成果文件造成乙方逾期交付的，乙方不承担违约责任；因乙方原因预期交付成果文件的，每天向甲方偿付违约服务费用金额的 3‰ 违约金，但违约金累计不得超过违约服务费用金额的5%，逾期超过 30天的，甲方有权解除协议，乙方承担因此给对甲方造成经济损失。

7.供应商在协议期内出现不遵守《工程造价咨询单位行为准则》 和《造价工程师职业道德行为准则》行为、供应商擅自将审核工作转包第三方、重大错项漏项（两稿审核误差≥50万元）、合同期内拒绝甲方安排的咨询服务工作，每次扣减5000元，累计达五次的，甲方可停止其服务资格。

第七条 不可抗力事件处理

1.在协议有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行协议，则协议履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续三十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行协议。

第八条 争议解决

1.因服务成果质量问题发生争议的，应邀请国家认定的评估机构按照标准对服务成果质量进行验收。

服务成果符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务成果不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本协议引起的或与本协议有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本协议继续履行。

第九条 其他

1.本协议原则上由双方代表人签订并加盖单位公章后生效。

2.本协议一式六份，双方各执三份，具有同等法律效力。

协议甲方名称(盖章):_             协议乙方(盖章):

地址:                            地址:_

联系方式:                        联系方式:

代表签字:                        代表签字:________

日期:____年__月__日              日期:__年_ 月_ _日